                                    Раздел: «Контрольные   мероприятия »    

 Информация о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств  бюджета Вышковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году  на проведение : ремонта автомобильного деревянного моста через реку Ипуть в р.п.Вышков Злынковского района Брянской области; проведение ремонта и благоустройства спортивной площадки , расположенной в р.п. Вышков, Злынковского района Брянской области в рамках реализации инициативного проекта, регионального проекта "Решаем вместе» 

Контрольно- счетной палатой в   соответствии : Положением о Контрольно-счетной палате Злынковского района», утвержденным  Решением Злынковского районного Совета народных депутатов от 11.10.2021 № 30-3, пунктом 2.1.5. плана работы Контрольно-счетной палаты Злынковского района на 2026год , утвержденным  приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района от 03 декабря 2025года №106-од., приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района №9-од  от 02.03.2026года «О проведении контрольного мероприятия», Соглашением о передачи полномочий контрольно-счетного органа(ввиду его отсутствия)по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетному органу муниципального района  от 28 декабря 2024г. №2  заключенным между сторонами :Злынковским районным Советом народных депутатов, Вышковским поселковым Советом народных депутатов, Контрольно-счетной палатой Злынковского района    на объекте: Вышковская поселковая администрация Злынковского района Брянской области ( далее  Вышковская поселковая администрация) проведено контрольное мероприятие  «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств  бюджета Вышковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году  на проведение : ремонта автомобильного деревянного моста через реку Ипуть в р.п.Вышков Злынковского района Брянской области; проведение ремонта и благоустройства спортивной площадки , расположенной в р.п. Вышков, Злынковского района Брянской области в рамках реализации инициативного проекта, регионального проекта "Решаем вместе». Предмет контрольного мероприятия: Предмет контрольного мероприятия: процесс использования бюджетных средств, соблюдение законодательства Российской Федерации  при проведении  : ремонта автомобильного деревянного моста через реку Ипуть в р.п.Вышков Злынковского района Брянской области; проведении ремонта и благоустройства спортивной площадки , расположенной в р.п. Вышков, Злынковского района Брянской области в рамках реализации инициативного проекта, регионального проекта "Решаем вместе". Проверяемый период деятельности: 2025год.Срок проведения контрольного мероприятия с 02 марта по 30 апреля 2026 года.
            Проверкой отмечено, что общий объем средств на реализацию мероприятий в 2025год составил 11 382 984,41руб., в том числе: областного бюджета в сумме11 213 324,56руб.; местного бюджета в сумме113 265,90 руб.; внебюджетных средств в сумме 56 393,95 руб. (средства заинтересованных лиц). В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Вышковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области »(2025-2027годы)  2025 году произведены расходы : по объекту «Ремонт и благоустройство спортивной площадки, расположенной в р.п.Вышков Злынковского района Брянской области»  в сумме 939 899,15 руб.; по объекту «Ремонт автомобильного деревянного моста через реку Ипуть в р.п.Вышков Злынковского района Брянской области» в сумме  10 358 086,27 руб. Контрольно-счетная палата отмечает, что установленные плановые назначения (Индикаторы) муниципальной программой «Реализация полномочий органов местного самоуправления Вышковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области» (2025-2027годы) в 2025 году по мероприятиям достигнуты. По результатам проверки были установлены следующие нарушения:
 1. В нарушение требований п.п. «в» п.3.2.Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Брянской области бюджету Вышковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области от 24 сентября 2025года №48, Вышковской поселковой администрацией в 2025году не были  установлены контрольные точки объекта строительства, не проведены  работы по  формированию межевого плана земельного участка  на котором планировалось проведение ремонта и благоустройство спортивной площадки, расположенной в р.п.Вышков Злынковского района Брянской области , с последующей постановкой земельного участка на кадастровый учет в органа Росреестра, тем самым не соблюдены условия Соглашения предоставления субсидии.
2. Вышковской поселковой администрацией в нарушение требований приложения №5 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Вышковское городское поселение», утвержденным постановлением Вышковской поселковой администрацией от 14.11.2017№161 по мероприятию «Реализация инициативных проектов (Ремонт и благоустройство спортивной площадки, расположенной в р.п.Вышков Злынковского района Брянской области) ГРБС 950   НМ S5871)»  на 2025 год небыли отражены бюджетные ассигнования  в разрезе источников поступления средств: областной бюджет в сумме 930500,08 руб.; местный бюджет 9  398,99 руб.; инициативная доля населения в сумме 59 993,63 руб.
3. Подрядчиком ИП С. в нарушение п.3.1. Муниципального контракта  от 28.10.2025 работы по объекту «Работы по ремонту и благоустройство спортивной площадки, расположенной в р.п.Вышков Злынковского района Брянской области»  выполнены  28.11.2025год  с нарушением установленного срока на 5 рабочих дней. 
4. Вышковской поселковой администрацией в нарушение требований п.127 ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНОГО ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ), ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ,ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК, ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н, Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 15.12.2025) "О бухгалтерском учете" затраты по объекту «Ремонт и благоустройство спортивной площадки, расположенной в р.п.Вышков Злынковского района Брянской области» в сумме 939 899,14  были отнесены на финансовый результат текущего года  по счету 1.401.20. ,которые подлежали отражению по счету 1.106.11 «Вложения в основные средств-недвижимое имущество». В ходе проведения контрольного мероприятия объектом проверки данное нарушение устранено. 
5. В нарушение требований ч. 2 ст. 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации Вышковской поселковой администрацией Злынковского  района Брянской области не проведена экспертиза проектной документации по объекту : «Ремонт автомобильного деревянного моста через реку Ипуть в р.п.Вышков Злынковского района Брянской области» стоимостью  работ на сумму  10 273 085,27 руб.
 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств  бюджета Вышковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году  на проведение : ремонта автомобильного деревянного моста через реку Ипуть в р.п.Вышков Злынковского района Брянской области; проведение ремонта и благоустройства спортивной площадки , расположенной в р.п. Вышков, Злынковского района Брянской области в рамках реализации инициативного проекта, регионального проекта "Решаем вместе» утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты 30 марта 2026года №13-од.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств  бюджета Вышковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области в 2025году  на проведение : ремонта автомобильного деревянного моста через реку Ипуть в р.п.Вышков Злынковского района Брянской области; проведение ремонта и благоустройства спортивной площадки , расположенной в р.п. Вышков, Злынковского района Брянской области в рамках реализации инициативного проекта, регионального проекта "Решаем вместе» Контрольно-счетной палатой Злынковского района приняты следующие решения:
- о направлении информации Главе Злынковского района Севрюк Г.Г.; Прокурору Злынковского района Брянской области Ананенко С.Н.
- о направлении представления И.о. главы Вышковской поселковой администрации Злынковского района Брянской области Алисевич Ю.В. для устранения выявленных нарушений.



Председатель
Контрольно-счетной палаты
Злынковского района               Ефименко В.И.
06.04.2026г.                                   


