**Раздел «Экспертно-аналитические мероприятия»**

**Наименование мероприятия** «Мониторинг реализации муниципальной программы Злынковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области «Формирование современной городской среды города Злынка на 2018-2024г.г.» в 2021году».

Контрольно-счетной палатой Злынковского района в соответствии ч.2. ст.9 Федерального закона от 07.02.2011года №6-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»; ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате Злынковского района, утвержденного Решением Злынковского районного Совета народных депутатов № 30-3 от 11.10.2021 года; пунктом 2.2.2. Плана работы Контрольно-счётной палаты Злынковского района на 2021 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счётной палаты Злынковского района от 24 декабря 2020 года №109 ; приказом председателя Контрольно-счётной палаты Злынковского района № 5п от 25.01.2021 года; Соглашением о принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля №1 от 30.12.2019г. о передаче Злынковским городским поселением Злынковского муниципального района полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля, проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации муниципальной программы Злынковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области «Формирование современной городской среды города Злынка на 2018-2024г.г.» в 2021году».

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено. Муниципальной программой на 2021год запланировано благоустройство общественной территории: сквер М. И. Сычёва, расположенной по ул. Коммунальной, г. Злынка, Брянской области. Решением Злынковского городского Совета народных депутатов от 15 декабря 2020года №14-3 «О бюджете Злынковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области на 2021год и плановый период 2022 и2023годов», предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2021год в сумме 2 229 665,65 руб. (С изменениями в редакции Решения Злынковского городского Совета народных депутатов от 29 июня 2021г. № 22-1 «О внесении изменений в Решение № 4-3 от 15 декабря 2020 года «О бюджете Злынковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В рамках реализации муниципальной программы Злынковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области «Формирование современной городской среды города Злынка на 2018-2024г.г» в 2021году выполнялись работы по благоустройству общественной территории сквер им. М.И. Сычёва по адресу: Брянская обл., г. Злынка, ул. Коммунальная в рамках исполнения Муниципального контракта « Благоустройство общественной территории сквер им. М.И. Сычёва по адресу: Брянская обл., г. Злынка, ул. Коммунальная от 24.11.2020года.В ходе проведения проверки фактически выполненных работ по благоустройству общественной территории сквер им. М.И. Сычёва по адресу: Брянская обл., г. Злынка, ул. Коммунальная установлено, что бюджетные ассигнования освоены в полном объеме в сумме 2 229 665,65 руб., работы, предусмотренные локальной сметой выполнены.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Злынка на 2018-2024г.г» на 2021год установленные Приложением №4 к муниципальной программе в 2021году достигнуты. Исполнение по установленному показателю «Количество благоустроенных общественных территорий в населенных пунктах» на 2021год: план 1, фактически благоустроенно общественных территорий 1.

Заключение по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации муниципальной программы Злынковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области «Формирование современной городской среды города Злынка на 2018-2024г.г.» в 2021году» утверждено приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района 30.10.2021года.По итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации муниципальной программы Злынковского городского поселения Злынковского муниципального района Брянской области «Формирование современной городской среды города Злынка на 2018-2024г.г.» в 2021году Контрольно-счетной палатой направлено заключение:

- Главе Злынковского района Севрюк Г.Г.;

-Врио Главы администрации Злынковского района Поддубному А.А.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Злынковского района В.И. Ефименко

18.11.2021 г.