Контрольно- счетной палатой в   соответствии: ст.9 Федерального закона от 07.02.2011года №6-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»; Положением  о  Контрольно-счетной палате Злынковского района, утвержденного Решением Злынковского районного Совета народных депутатов № 30-3 от 11.10.2021года; пунктом  2.2.3. Плана работы Контрольно-счётной палаты Злынковского района  на 2023 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счётной палаты Злынковского района от 13 декабря 2022 года №87, приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района №5-од  от 17.01.2023года «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2023году. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: отчетные и иные документы по реализации мероприятий муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2023году;документы и другие материалы, подтверждающие исполнение сторонами (Подрядчиком, Заказчиком) условий заключенных договоров(контрактов) на выполнение работ и оказание услуг в рамках реализации муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2023году.Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Злынковского района Брянской области. Цели экспертно-аналитического мероприятия: оценка хода реализации мероприятий муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2023году, выявление отклонений при их реализации, анализ достижения запланированных результатов и показателей. Исследуемый период: 2023год.Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 17 января по 1 декабря 2023года.

В ходе проведения мониторинга реализации муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2023году установлено, что работы по Муниципальному контракту от 17.02.2023года Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Вышков Злынковского района Брянской области  выполнены в полном объеме и в сроки, установленные муниципальным контрактом, что подтверждается исполнительской документацией, заверенной представителем строительного контроля и актами выполненных работ. Оплата Подрядчику за выполненные работы по муниципальному контракту произведена в сумме 10 791 689,24 руб. в полном объеме и в сроки, установленные муниципальным контрактом. Экономия бюджетных средств по муниципальному контракту составила 412 855,10 руб. По состоянию на 01.12.2023года на реализацию мероприятий по муниципальной программе Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» на 2023год предусмотрены субсидии из бюджета Брянской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в сумме 11 295 947,26 руб., исполнено в сумме 10 914 601,77 руб. Остаток 381 345.49 руб. По состоянию на 01.12.2023года на реализацию мероприятий по муниципальной программе Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2023году произведены расходы всего в сумме 11 024 850,28руб., в том числе: средства федерального бюджета в сумме 10 805 370,93 руб.;

- средства областного бюджета в сумме 109 230,84 руб.; средства местного бюджета в сумме 110 248,51 руб. Объект «Реконструкция системы водоснабжения в р. п. Вышков Злынковского района Брянской области» в веден в эксплуатацию 23.06.2023года. Входе проведения Контрольно-счетной палатой Злынковского района мониторинга реализации муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2023году нарушений требований законодательства Российской Федерации не установлено.

По результатам проведения мониторинга реализации муниципальной программы муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2023году Контрольно-счетной палатой внесено  предложения Администрации Злынковского района о рассмотрении  в 1 квартале 2024года итогов реализации муниципальной программы муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2023году на служебном совещании с участием представителя Контрольно-счетной палаты Злынковского района.

Отчет о проведении экспертно-аналитического мероприятия утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района 01 декабря 2023года №109/1-од. Отчет о проведении экспертно-аналитического мероприятия направлен Главе Злынковского района Севркю Г.Г.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Злынковского района

Ефименко В.И.

11.01.2024года

# Text boxes

Раздел: «Экспертно-аналитические   мероприятия»

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2023году.